华中农业大学西运动场维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年7月31日~2023年8月6日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西运动场维修改造项目 | | |
| 日期：2022年8月6日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学西运动场维修改造项目主要包含400米田径场塑胶面层改造翻新；足球场面层改造翻新；网球场面层、灯光、围网等改造翻新；篮球场面层、篮板、灯光等改造翻；新健身器材及看台改造翻新等。 2. 施工单位：湖北奥升博德实业有限公司 3. 合同金额： ¥6100000.58 （人民币 陆佰壹拾万元伍角捌分 ），其中暂列金¥60000 元（人民币 陆万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 开工日期：2023年6月1日。 6. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 7. 田径场地刷封闭底漆，弹性层施工，空鼓低洼部分修补； 8. 篮球场基层找平，高杆灯基础施工； 9. 足球场铺缓冲垫、人造草皮、填充石英砂； 10. 网球场基层混凝土浇筑。   后附图片  田径场地  IMG_20230731_142112191IMG_20230731_142043480IMG_20230731_142046397IMG_20230731_142205480IMG_20230801_165024803IMG_20230801_165057049IMG_20230804_091454010IMG_20230806_101536906IMG_20230806_221211823IMG_20230806_221358521IMG_20230806_222604517IMG_20230806_222626673IMG_20230806_222700486IMG_20230806_222719331  网球场  IMG_20230731_141906714IMG_20230731_142012123IMG_20230801_165429000IMG_20230801_165431958  篮球场  IMG_20230801_165237292IMG_20230801_165418897IMG_20230804_091137071IMG_20230804_091333420IMG_20230806_101048295IMG_20230806_101104977  足球场  IMG_20230731_142604198IMG_20230731_142608922IMG_20230801_164933365IMG_20230801_165007433IMG_20230804_090925135IMG_20230804_091535040IMG_20230804_091630120IMG_20230806_101356713IMG_20230806_101433689IMG_20230806_224048614IMG_20230806_225053800IMG_20230806_230118260   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   XPE缓冲垫  IMG_20230731_142704199IMG_20230731_142340084  石英粉  IMG_20230806_221804718IMG_20230806_223437545   1. 其他：（若有） | | |