华中农业大学西运动场维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年8月7日~2023年8月13日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西运动场维修改造项目 | | |
| 日期：2022年8月13日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学西运动场维修改造项目主要包含400米田径场塑胶面层改造翻新；足球场面层改造翻新；网球场面层、灯光、围网等改造翻新；篮球场面层、篮板、灯光等改造翻；新健身器材及看台改造翻新等。 2. 施工单位：湖北奥升博德实业有限公司 3. 合同金额： ¥6100000.58 （人民币 陆佰壹拾万元伍角捌分 ），其中暂列金¥60000 元（人民币 陆万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 开工日期：2023年6月1日。 6. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 7. 田径场地弹性层施工，空鼓低洼部分修补； 8. 篮球场T5沥青基础封闭底胶封底，第一遍缓冲层施工； 9. 足球场人造草皮填充石英砂、TPE热塑性橡塑颗粒。   后附图片  田径场地  IMG_20230807_195639583IMG_20230808_215006511IMG_20230808_215024109IMG_20230808_215053650IMG_20230811_090821561IMG_20230811_090824540IMG_20230811_091308376IMG_20230811_091349541IMG_20230811_091439267IMG_20230811_200259649IMG_20230811_200302892  篮球场  IMG_20230807_075829361IMG_20230807_075832337IMG_20230808_102043544IMG_20230808_102111675IMG_20230808_102114709IMG_20230808_102352986IMG_20230809_172706015IMG_20230809_172720104IMG_20230811_091027321IMG_20230811_091030399  足球场  IMG_20230807_200217402IMG_20230807_200227726IMG_20230808_214531626IMG_20230808_215337797IMG_20230808_215425781IMG_20230809_173214703IMG_20230809_173218779IMG_20230811_091641738   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   TPE热塑性橡塑颗粒  IMG_20230807_224435974IMG_20230807_225341954IMG_20230807_225449037IMG_20230807_232915813IMG_20230807_232958926  篮球场封底层  IMG_20230808_102804443IMG_20230808_102342803IMG_20230808_102301584  篮球场缓冲层  IMG_20230809_172917269IMG_20230809_172939586IMG_20230809_173019569   1. 其他：（若有） | | |