## 华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对西苑9栋整栋楼污水管网和烟道改造，14个厨房卫生间改造，防盗门、封阳台及3套青年公寓基础装修改造。

2、施工单位：湖北富芃建设集团有限公司

3、合同金额：设计费2.8万元，工程施工方费用不超过115.98万元。

4、合同工期：80日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年6月26日~2023年7月2日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋整栋楼污水管网和烟道改造 | | |
| 日期：2023年6月27日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 1. 厨房现状及卫生间现场：盥洗池1620\*390、大便器砖砌隔断 2. 厨房地砖开始拆除   1688440459453 1688440662843  1688445215502 1688445249818  1688445307842 1688445392930  1688445430116 1688445477134  1688447111959 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋整栋楼污水管网和烟道改造 | | |
| 日期：2023年6月30日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：一层拆除垃圾外运  1688447183716 1688447215772 | | |
| 1688447366301        1688447389867 | | |