## 华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对西苑9栋整栋楼污水管网和烟道改造，14个厨房卫生间改造，防盗门、封阳台及3套青年公寓基础装修改造。

2、施工单位：湖北富芃建设集团有限公司

3、合同金额：设计费2.8万元，工程施工方费用不超过115.98万元。

4、合同工期：80日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年7月10日~2023年7月16日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋整栋楼污水管网和烟道改造 | | |
| 日期：2023年7月10日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 1. 排水管施工（联塑品牌） 2. 楼面钻孔   1689737837310 1689737876103  16897379929611689738023938  16897381178271689738161769 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋整栋楼污水管网和烟道改造 | | |
| 日期：2023年7月11日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 1. 给水管施工 2. 一层铸铁排水管拆除   16897382771681689738303240  16897384010561689738448618 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋整栋楼污水管网和烟道改造 | | |
| 日期：2023年7月14日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| 1. 电线管预埋（金牛品牌） 2. 给水管安装   16897387336931689738819786  16897389120761689738950237 | | |