## 华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对西苑9栋整栋楼污水管网和烟道改造，14个厨房卫生间改造，防盗门、封阳台及3套青年公寓基础装修改造。

2、施工单位：湖北富芃建设集团有限公司

3、合同金额：设计费2.8万元，工程施工方费用不超过115.98万元。

4、合同工期：80日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年7月31日~2023年8月6日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造 | | |
| 日期：2023年7月31日 | 星期一 | 记录人：詹卫军 |
| 1.室内乳胶漆铲除  2.排水管安装、电线管安装  16925426440711692542705175  1692542759166 1692542850550  1692542954264 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造 | | |
| 日期：2023年8月2日 | 星期三 | 记录人：詹卫军 |
| 1. 室外管沟回填砂   2、排水管外墙开孔  1692543113400 1692543165978  1692543242484  1692543300153  1692543331131 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造 | | |
| 日期：2023年8月4日 | 星期五 | 记录人：詹卫军 |
| 1. 卫生间水泥砂浆找平 2. 室内乳胶漆铲除   1692543536610  1692543684680 1692543761291 | | |