## 华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对西苑9栋整栋楼污水管网和烟道改造，14个厨房卫生间改造，防盗门、封阳台及3套青年公寓基础装修改造。

2、施工单位：湖北富芃建设集团有限公司

3、合同金额：设计费2.8万元，工程施工方费用不超过115.98万元。

4、合同工期：80日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年8月21日~2023年8月27日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造 | | |
| 日期：2023年8月22日 | 星期二 | 记录人：詹卫军 |
| 1.卫生间防水高度  2.地砖东鹏品牌  1694348339623    1694348518995  1694348596621 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造 | | |
| 日期：2023年8月23日 | 星期三 | 记录人：詹卫军 |
| 1.卫生间贴墙砖  2.二楼垃圾清运  1694349831429  16943502761641694350315770  1694350348828  1694350400827  1694350458397 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造 | | |
| 日期：2023年8月24日 | 星期三 | 记录人：詹卫军 |
| 1. 卫生间墙地砖铺设   1694354169485  1694354275648 | | |