**华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 郭婧 隆洁颖

跟踪时间：2022年11月7日~2022年11月11日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年11月7日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、工程概况：**  1.施工内容：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设  建设内容包括：土石方工程、砌筑工程、金属结构工程、屋面及防水工程、油漆、涂料、裱糊工程、给排水、采暖、燃气工程。  2.施工单位：武汉恒昊建设有限公司。  3.合同金额：581600.00元，其中暂列金8万元。  4.合同工期：50日历天。  **二、施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**  1.水管穿孔施工(热熔)  2.水管立管高度为350mm  微信图片_202211071012103 微信图片_202211071012112  微信图片_202211071012113 微信图片_202211071012114   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   1.水管PP-R 规格： DN32  2.水管品牌：金牛  微信图片_202211071012102 微信图片_202211071012111 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年11月8日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**  1.水管施工完成  微信图片_20221110101951 微信图片_202211101019511 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年11月9日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**  1.插入钢筋控制混凝土标高，钢筋高度为150mm-170mm不等。  IMG_20221109_163143IMG_20221109_163157  IMG_20221109_163335 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年11月10日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**  1、混凝土浇灌、刮尺找平、搓平压光  微信图片_202211101019381  微信图片_202211101019382 微信图片_202211110950351  微信图片_202211110950354 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年11月11日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**  1、混凝土施工完成、浇水养护  2、西盐碱筛选平台预留50mm铺装  微信图片_20221114093643  微信图片_20221114093644  微信图片_202211140936431 | | |