**华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 郭婧 隆洁颖

跟踪时间：2022年11月14日~2022年11月20日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年11月14日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、工程概况：**  1.施工内容：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设  建设内容包括：土石方工程、砌筑工程、金属结构工程、屋面及防水工程、油漆、涂料、裱糊工程、给排水、采暖、燃气工程。  2.施工单位：武汉恒昊建设有限公司。  3.合同金额：581600.00元，其中暂列金8万元。  4.合同工期：50日历天。  **二、施工进展：**  1.混凝土养护中  1668995771870 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年11月17日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、施工进展：**  1.低压动力柜安装；  2.设备基础砌筑长600mm\*1140mm\*200mm。  f75c03fdf21d4ba69535bc422642b74  fe18c74e914a8f1c4ca764e5ac2f0bb  cfd5eaf0e5ad40f055f11247a1e7593 6b7920cf4d97944a28b38221283074c  **二、材料抽检：**  1.地砖进场（佛山迪源晟陶瓷有限公司生产的600\*600现代仿古砖）  651d0741c54d148c33785064e38e34759f665752c72372cdb1c4c7c57e0c69  2.钢材进场：C型钢，方钢F50\*50\*6000、F80\*6000  f17b236d4893c334338a6e3db35dac5  IMG_256  IMG_256 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年11月20日 | 星期日 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**  1.西侧盐碱筛选平台地面砖铺设  IMG_20221120_145857 | | |