**华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 郭婧 隆洁颖

跟踪时间：2022年11月21日~2022年11月27日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年11月22日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、工程概况：**  1.施工内容：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设。  建设内容包括：土石方工程、砌筑工程、金属结构工程、屋面及防水工程、油漆、涂料、裱糊工程、给排水、采暖、燃气工程。  2.施工单位：武汉恒昊建设有限公司。  3.合同金额：581600.00元，其中暂列金8万元。  4.合同工期：50日历天。  **二、施工进展：**  1.地砖填缝  2.东侧混凝土台阶施工  5232db87ce045c28a9036f8b67edf03  8ce72cb483f4bfb4f96e4943a00610f 1e5e7ed0a1644f95c99e36fa71469aa  621a1280e0c625f5e9299e24bc673b4 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年11月23日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、施工进展：**  1.混凝土台阶宽1080mm、高度130mm  2.预留排水沟宽270mm  11717fa6d17b3d6388d036e22c55acdad28f2b74e98617f9a756edb0b8e72e  3ca35061405f865b26651e714fecce52048eb175ca31f433e8e4f8fed47e70 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年11月24日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、施工进展：**  1.盐碱平台瓷砖铺设完成  2.混凝土台阶养护  3.混凝土台阶伸缩缝  8cb9f97555184189182d5e20bc9d33e  549a7ab95350aa7f820a28e21b8818e 3d3e533dd44dc965b261fe43a60461a | | |