## 华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军  郭婧  隆洁颖

跟踪时间：2022年11月21日~2022年11月27日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年11月22日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 一、工程概况： 1.施工内容：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设。 建设内容包括：土石方工程、砌筑工程、金属结构工程、屋面及防水工程、油漆、涂料、裱糊工程、给排水、采暖、燃气工程。 2.施工单位：武汉恒昊建设有限公司。 3.合同金额：581600.00元，其中暂列金8万元。 4.合同工期：50日历天。 二、施工进展： 1.地砖填缝 2.东侧混凝土台阶施工 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年11月23日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| 一、施工进展： 1.混凝土台阶宽1080mm、高度130mm 2.预留排水沟宽270mm |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年11月24日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| 一、施工进展： 1.盐碱平台瓷砖铺设完成 2.混凝土台阶养护 3.混凝土台阶伸缩缝 |  |  |