华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年7月3日~2023年7月9日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期) | | |
| 日期：2022年7月9日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)包含逸夫楼C座地下1层，地上6层维修改造。施工内容：原有墙地面、吊顶装饰拆除，安装部分拆除；新做强弱电、给排水、暖通、消防、墙地面吊顶装饰等。 2. 施工单位：湖北兴昌弘建设有限公司。 3. 合同金额： ¥ 5325413.40 （人民币 伍佰叁拾贰万伍仟肆佰壹拾叁元肆角 ），其中暂列金¥200000.00 元（人民币 贰拾万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 6. 原始装饰布局记录； 7. 隔墙，室内窗，地面砖，吊顶等拆除。   后附图片  原始布局记录  IMG_20230703_164102555IMG_20230703_164109280IMG_20230703_164117627IMG_20230703_111541765IMG_20230703_111545151IMG_20230703_111553703IMG_20230703_112437072IMG_20230703_112519773IMG_20230703_112523919IMG_20230703_112529070  拆除  IMG_20230703_111721011IMG_20230703_112419930IMG_20230703_113833871IMG_20230703_120415100IMG_20230703_163733538IMG_20230704_101912370IMG_20230704_101949489IMG_20230704_102251784IMG_20230704_102302021IMG_20230706_095632885IMG_20230706_095702772IMG_20230706_095805350IMG_20230706_095837662IMG_20230706_095843155IMG_20230707_144149551IMG_20230707_144153952   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） 2. 其他：（若有） | | |