华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年7月10日~2023年7月16日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期) | | |
| 日期：2022年7月16日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)包含逸夫楼C座地下1层，地上6层维修改造。施工内容：原有墙地面、吊顶装饰拆除，安装部分拆除；新做强弱电、给排水、暖通、消防，墙地面吊顶装饰等。 2. 施工单位：湖北兴昌弘建设有限公司 3. 合同金额： ¥ 5325413.40 （人民币 伍佰叁拾贰万伍仟肆佰壹拾叁元肆角 ），其中暂列金¥200000.00 元（人民币 贰拾万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 6. 隔墙，室内窗，地面砖，吊顶等拆除； 7. 室内顶棚刮腻子； 8. 五层室内轻质隔墙制作安装。   后附图片  拆IMG_20230710_105930667IMG_20230710_105945514IMG_20230710_110002079IMG_20230710_110140159IMG_20230710_110301992IMG_20230710_110405959IMG_20230710_110421174IMG_20230710_110431200IMG_20230710_110445654IMG_20230711_164326437IMG_20230711_164445354IMG_20230711_164531068IMG_20230711_164701871IMG_20230711_165236590IMG_20230711_165240168IMG_20230711_165437886IMG_20230711_165449090IMG_20230711_165515483IMG_20230714_162454947IMG_20230714_162520731IMG_20230714_162548338IMG_20230714_162657210IMG_20230714_162700928IMG_20230714_162703800IMG_20230714_162707368IMG_20230714_162854898IMG_20230714_162913152IMG_20230714_162925598IMG_20230714_163037396IMG_20230714_163045944IMG_20230714_163100953IMG_20230714_163113458IMG_20230714_163210088IMG_20230714_163306061IMG_20230714_163322674IMG_20230714_163334408IMG_20230714_163359971IMG_20230716_155844266IMG_20230716_155952578IMG_20230716_160014756IMG_20230716_160031263IMG_20230716_160150324IMG_20230716_160231177IMG_20230716_160240913除  顶棚腻子  IMG_20230716_155500378IMG_20230716_155502595IMG_20230716_155510588  轻质隔墙  IMG_20230716_155646309IMG_20230716_155701070   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   地砖拆除厚度  IMG_20230711_164309648IMG_20230716_160100484  轻质隔墙  IMG_20230716_155753339IMG_20230716_155720858IMG_20230716_155740072   1. 其他：（若有） | | |