华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年7月24日~2023年7月30日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期) | | |
| 日期：2022年7月30日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)包含逸夫楼C座地下1层，地上6层维修改造。施工内容：原有墙地面、吊顶装饰拆除，安装部分拆除；新作强弱电、给排水、暖不同、消防，墙地面吊顶装饰等。 2. 施工单位：湖北兴昌弘建设有限公司 3. 合同金额： ¥ 5325413.40 （人民币 伍佰叁拾贰万伍仟肆佰壹拾叁元肆角 ），其中暂列金¥200000.00 元（人民币 贰拾万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 6. 室内顶棚刮腻子； 7. 室内隔墙砌筑，构造柱、过梁支模版； 8. 消防喷淋管道安装； 9. 线管、桥架敷设。   后附图片  顶棚腻子  IMG_20230724_110455527IMG_20230724_110503902IMG_20230724_110558823IMG_20230725_094749128IMG_20230725_094754345IMG_20230726_090243652IMG_20230725_094803418IMG_20230726_090259717  消防喷淋管道  IMG_20230724_110207181IMG_20230724_110233881IMG_20230724_110402069IMG_20230724_110558823IMG_20230726_090122919IMG_20230727_175609394IMG_20230729_164840437IMG_20230729_164901580  砌体  IMG_20230724_110845696IMG_20230724_110859968IMG_20230725_095646262IMG_20230725_095706618IMG_20230725_095713985IMG_20230726_091256162IMG_20230727_180017879IMG_20230727_175944043IMG_20230727_180105642IMG_20230727_180126214IMG_20230727_180135591IMG_20230728_175902556IMG_20230728_175932744IMG_20230728_180133156IMG_20230728_180140796IMG_20230728_180147703IMG_20230728_180213903IMG_20230729_165050000IMG_20230729_165058651IMG_20230729_165219966IMG_20230729_165230752IMG_20230729_165240154IMG_20230729_165354978  线管桥架  IMG_20230724_110227753IMG_20230724_110146792IMG_20230724_110352340IMG_20230724_110345842IMG_20230725_094509094IMG_20230725_094520313IMG_20230726_085102404IMG_20230726_085204585IMG_20230726_091453050IMG_20230726_091503885IMG_20230727_175501646IMG_20230727_175724078IMG_20230728_175314422IMG_20230728_175605583IMG_20230728_175620402IMG_20230728_175626998IMG_20230728_175633966IMG_20230728_175637368IMG_20230729_164255397IMG_20230729_164840437IMG_20230729_164850296IMG_20230729_164918948   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   过梁钢筋  IMG_20230728_180004776IMG_20230728_180038877  电线  IMG_20230725_094454626IMG_20230729_164405963   1. 其他：（若有） | | |