华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年8月21日~2023年8月27日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期) | | |
| 日期：2022年8月27日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)包含逸夫楼C座地下1层，地上6层维修改造。施工内容：原有墙地面、吊顶装饰拆除，安装部分拆除；新做强弱电、给排水、暖通、消防，墙地面吊顶装饰等。 2. 施工单位：湖北兴昌弘建设有限公司 3. 合同金额： ¥ 5325413.40 （人民币 伍佰叁拾贰万伍仟肆佰壹拾叁元肆角 ），其中暂列金¥200000.00 元（人民币 贰拾万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 开工时间：2023年7月3日。 6. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 7. 一层大厅铝单板吊顶安装； 8. 室内墙面刮腻子 9. 3-4层墙面砂浆粉刷； 10. 电缆布放，配电箱安装； 11. 网线布放；   后附图片  一层大厅  IMG_20230823_163800576IMG_20230825_102508537IMG_20230825_102519589  墙面腻子  IMG_20230821_095257355IMG_20230821_095302004IMG_20230823_164714902IMG_20230823_164739470IMG_20230824_165223175IMG_20230824_165420046  墙面砂浆粉刷  IMG_20230821_100219797IMG_20230821_100244857IMG_20230823_164424793IMG_20230823_164438594IMG_20230823_164506833  强电  IMG_20230821_095241766IMG_20230823_164601572IMG_20230823_164612927IMG_20230823_164640907IMG_20230823_164912275IMG_20230823_165027629IMG_20230824_165317509IMG_20230824_165500720IMG_20230824_165606243IMG_20230824_165817198IMG_20230825_103225004  网线  IMG_20230821_095632093IMG_20230823_165201057IMG_20230823_165117927IMG_20230823_165401076IMG_20230824_165936849IMG_20230824_170013954IMG_20230825_103029350IMG_20230825_103035505IMG_20230825_103531176   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   电缆  IMG_20230824_165746553IMG_20230824_165722544  网线上墙线槽  IMG_20230823_165244574  网线  IMG_20230821_095744519  一层大厅铝单板  IMG_20230823_163952114  粉刷厚度  IMG_20230824_165048820IMG_20230824_165105287IMG_20230824_165206309IMG_20230824_165241909   1. 其他：（若有） | | |