华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年8月28日~2023年9月3日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期) | | |
| 日期：2022年9月3日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)包含逸夫楼C座地下1层，地上6层维修改造。施工内容：原有墙地面、吊顶装饰拆除，安装部分拆除；新做强弱电、给排水、暖通、消防，墙地面吊顶装饰等。 2. 施工单位：湖北兴昌弘建设有限公司 3. 合同金额： ¥ 5325413.40 （人民币 伍佰叁拾贰万伍仟肆佰壹拾叁元肆角 ），其中暂列金¥200000.00 元（人民币 贰拾万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 开工时间：2023年7月3日。 6. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 7. 一层大厅吊顶筒灯安装； 8. 室内墙面刮腻子； 9. 地面线管敷设，电线布放； 10. 地面线管敷设，网线布放； 11. 五层地面砂浆找平.   后附图片  一层大厅  IMG_20230828_111456941IMG_20230828_111508392  墙面腻子  IMG_20230828_111641967IMG_20230830_155157665IMG_20230830_155221233IMG_20230901_173808490  强电  IMG_20230828_112643133IMG_20230829_174555867IMG_20230830_155332193IMG_20230901_173811352IMG_20230901_173822979IMG_20230901_174007483IMG_20230901_174328953IMG_20230901_174134931  网线  IMG_20230828_111806545IMG_20230828_111819547IMG_20230828_112237686IMG_20230828_112510515IMG_20230830_155246429IMG_20230830_155256853IMG_20230901_174319657  地面砂浆找平  IMG_20230829_174721485IMG_20230829_174743852IMG_20230830_155537233IMG_20230830_155726045IMG_20230901_174234614   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   地面找平厚度  IMG_20230830_155645988   1. 其他：（若有） | | |