华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年9月11日~2023年9月17日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期) | | |
| 日期：2022年9月17日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)包含逸夫楼C座地下1层，地上6层维修改造。施工内容：原有墙地面、吊顶装饰拆除，安装部分拆除；新做强弱电、给排水、暖通、消防，墙地面吊顶装饰等。 2. 施工单位：湖北兴昌弘建设有限公司 3. 合同金额： ¥ 5325413.40 （人民币 伍佰叁拾贰万伍仟肆佰壹拾叁元肆角 ），其中暂列金¥200000.00 元（人民币 贰拾万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 开工时间：2023年7月3日。 6. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 7. 公共区吊顶安装； 8. 室内墙面刮第二遍腻子； 9. 四-六层室内地面砂浆找平，走廊地砖铺贴； 10. 网络机箱安装； 11. 配电箱安装；   后附图片  吊顶  IMG_20230911_101752836IMG_20230912_155457907IMG_20230912_155734035IMG_20230912_160008376IMG_20230914_102512157  墙面腻子  IMG_20230911_102224741IMG_20230912_155819375IMG_20230912_155842508IMG_20230912_155900674IMG_20230914_102408985IMG_20230914_102412005IMG_20230914_102414386IMG_20230914_102425630IMG_20230914_102525696IMG_20230914_102536109IMG_20230914_102544509IMG_20230911_102146618IMG_20230911_102159552  地面  IMG_20230911_101846165IMG_20230911_102050747IMG_20230911_102130159IMG_20230911_102339568IMG_20230912_155926759IMG_20230912_160026141IMG_20230912_160146062IMG_20230914_102659947IMG_20230914_102920541  网络机箱安装  IMG_20230914_102646940  配电箱安装  IMG_20230914_102803379IMG_20230912_160130976   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   铝单板吊顶  IMG_20230912_155610149   1. 其他：（若有） | | |