华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年9月25日~2023年10月8日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期) | | |
| 日期：2022年10月8日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)包含逸夫楼C座地下1层，地上6层维修改造。施工内容：原有墙地面、吊顶装饰拆除，安装部分拆除；新做强弱电、给排水、暖通、消防、墙地面吊顶装饰等。 2. 施工单位：湖北兴昌弘建设有限公司。 3. 合同金额： ¥ 5325413.40 （人民币 伍佰叁拾贰万伍仟肆佰壹拾叁元肆角 ），其中暂列金¥200000.00 元（人民币 贰拾万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 开工时间：2023年7月3日。 6. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 7. 吊顶安装； 8. 室内墙面刮第二遍腻子； 9. 墙地砖铺贴； 10. 窗套基层板、门套安装； 11. 灯具安装； 12. 外窗安装； 13. 卫生间墙砖粘贴、木地板安装。   后附图片  吊顶  IMG_20230928_101058042IMG_20230928_101149569IMG_20231008_170314827IMG_20231008_170453746IMG_20231008_170733988IMG_20231008_170744009IMG_20231008_170746879IMG_20230925_165135547IMG_20230925_165242774  墙面腻子  IMG_20230926_164806833IMG_20230926_164811744IMG_20230926_165634549IMG_20230928_101430820  墙地砖  IMG_20230926_164730217IMG_20230928_100755824IMG_20231008_171049918IMG_20231008_171058720IMG_20231008_171142129IMG_20230925_164549625IMG_20230925_164811345IMG_20230925_165313402  窗套基层板、门套安装  IMG_20231008_170215514IMG_20231008_170223318IMG_20231008_170255138IMG_20230925_165233030IMG_20230925_165235819IMG_20230925_165242774IMG_20230925_165313402IMG_20231008_165841580IMG_20231008_165846749  灯具安装  IMG_20230926_165826455IMG_20230928_101036208IMG_20231008_165944787  卫生间墙砖  IMG_20230926_165022216IMG_20230926_165049656IMG_20230926_165052725  木地板  IMG_20231008_171158149IMG_20231008_171231958  外窗安装  IMG_20230926_165329620IMG_20230926_165347681IMG_20230926_165437256IMG_20230926_165454979IMG_20230926_165549225IMG_20230926_165619035IMG_20230925_164953790IMG_20230925_165004156IMG_20230925_165255166   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   灯具  IMG_20231008_170025461IMG_20231008_170036712  门套  IMG_20231008_170952850IMG_20231008_170238211  木地板  IMG_20231008_171221494  喷淋头  IMG_20231008_170349072  消防应急  IMG_20230928_101141766   1. 其他：（若有）   增加铝合金外窗  IMG_20230923_145135449IMG_20230925_165004156IMG_20230925_165255166  电教室地胶更换为地砖 IMG_20231008_171049918IMG_20231008_171058720IMG_20231008_171123861 | | |