幼儿园扩建工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞 张超

跟踪时间：2019年6月20~26日

**跟 踪 日 志**

天气：晴 气温：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：幼儿园扩建工程 | | |
| 日期：2020-6-20~26 |  | 记录人： 祝红霞 张超 |
| **一：现场情况：**   1. 一层墙体砌筑、二构的施工。 2. 室内地面的施工。 3. 室内管道继续安装。 4. 室内配电管线安装。 | | |