幼儿园扩建工程工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞 张超

跟踪时间：2020年5月1~15日

**跟 踪 日 志**

天气：晴 气温：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：幼儿园扩建工程工程 | | |
| 日期：2020-5-1~15 |  | 记录人： 祝红霞 张超 |
| **一：现场情况：**   1. 室内二构的钢筋绑扎、支模、砼浇筑。 2. 楼层砌体砌筑。 3. 室内消防管道、喷淋管道安装。 4. 一层室内回填土的回填夯实。 | | |