幼儿园扩建工程工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞 张超

跟踪时间：2019年6月13~19日

**跟 踪 日 志**

天气：晴 气温：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：幼儿园扩建工程工程 | | |
| 日期：2020-6-13~19 |  | 记录人： 祝红霞 张超 |
| **一：现场情况：**   1. 一层地面砼浇筑。一层墙体划线，准备砌筑墙体。 2. 内外墙抹灰。 3. 室内管道继续安装。 4. 室内地面清理，准备地面工程施工。 5. 屋面清理，准备屋面工程施工。 | | |