## 华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员：詹卫军 郭婧 隆洁颖

跟踪时间：2022年10月24日~2022年10月28日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年10月24日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、工程概况：**  1.施工内容：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设，建设内容包括：土石方工程、砌筑工程、金属结构工程、屋面及防水工程、油漆、涂料、裱糊工程、给排水、采暖、燃气工程。  2.施工单位：武汉恒昊建设有限公司。  3.合同金额：581600.00元，其中暂列金含税价8万元整。  4.合同工期：50个日历天。   1. **施工进展：**   1.电缆检查井砌体1100mm\*600mm\*480mm  87110e43b559f43cb914bad6ca00695 c82503bf91cc106aa6ba723d5931949  5a195a10803a373aff35875ff207ef2**95cf00330d98d5d4d86dc7192f6c956** | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年10月26日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、施工进展：**  1、土方回填碾压  2、基础地梁外边部分拆除  IMG_20221026_083203  IMG_20221026_083225  IMG_20221026_083258 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年10月27日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、施工进展：**  1.素土夯实  d4fa60f14099651e52f9efdef7d2853 9e676bdd14d006ac8d0df0fb50ac173  ca4830d4240516f4e879f906fb4ef6d | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年10月28日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、施工进展：**  1.素土夯实  b6f79af5537212c1b00c8a771714c5c 260431ec628cee14a63b4d4c9770ae6  **9e08ae861ea994a8b4fb165f8136708 deea84c4ddabacfc8e6a39b633c4cc0** | | |