华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员：詹卫军  郭婧  隆洁颖

跟踪时间：2022年10月24日~2022年10月28日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年10月24日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 一、工程概况： 1.施工内容：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设，建设内容包括：土石方工程、砌筑工程、金属结构工程、屋面及防水工程、油漆、涂料、裱糊工程、给排水、采暖、燃气工程。 2.施工单位：武汉恒昊建设有限公司。 3.合同金额：581600.00元，其中暂列金含税价8万元整。 4.合同工期：50个日历天。 - 施工进展： 1.电缆检查井砌体1100mm*600mm*480mm |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年10月26日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| 一、施工进展： 1、土方回填碾压 2、基础地梁外边部分拆除 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年10月27日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| 一、施工进展： 1.素土夯实 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年10月28日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| 一、施工进展： 1.素土夯实 |  |  |