跟踪审计日志

（2022年10月3日——8日）

工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程

学校管理部门：华中农业大学物业管理中心

施工单位：武汉恒昊建设有限公司

跟踪咨询单位：中正信咨询集团有限公司

编制人： 詹卫军  郭婧  隆洁颖

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年10月3日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| - 污水管埋设 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年10月4日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| - 污水管与沉淀池施工 |  |
| - 污水管土方回填 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年10月5日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| - 污水管沉淀池砌体施工 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年10月7日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| - 沉淀池内壁抹灰 - 沉淀池加装检修口井盖 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年10月8日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| - 污水管沟槽土方回填 |  |