**华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 郭婧 隆洁颖

跟踪时间：2022年12月5日~2022年12月11日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年12月7日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、工程概况：**  1.施工内容：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设。  建设内容包括：土石方工程、砌筑工程、金属结构工程、屋面及防水工程、油漆、涂料、裱糊工程、给排水、采暖、燃气工程。  2.施工单位：武汉恒昊建设有限公司。  3.合同金额：581600.00元，其中暂列金8万元。  4.合同工期：50日历天。  **二、施工进展：**  1.钢结构焊接、切割制作  fe1c29984d14f82199dde09bebd5904  dd52aa558656b1339dfc2ad50074142 7edab9d544c9d285e93b55eff1d79df  856b57add58b2ed7cce82c75c389afb c47ceccdcd6b1be43a8373e74264197  **三、材料抽检：**  1.钢筋规格型号为方钢F50\*50\*6000 （厂家：正大天虹）  津海特钢JH80\*80CJ 钢材厚度为5mm  ca4031f79630ba17f58c209157be432 b6a100675b8887f85ef71b8fca1793f  28b5bea4f456eef573f331fecdc4f5d | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年12月8日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、施工进展：**  1.钢结构焊接  0fb336bd9728bb3658f356592d1ecb6  8758f6597cae868bf4332e8fc18335b | | |