**华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 郭婧 隆洁颖

跟踪时间：2023年2月13日~2023年2月19日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2023年2月14日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、工程概况：**  1.施工内容：土石方工程、砌筑工程、金属结构工程、油漆、排水等。  2.施工单位：武汉恒昊建设有限公司。  3.合同金额：58.16万元，其中暂列金8万元。  4.合同工期：50日历天。  **二、施工进展：**  1.镀锌钢板天沟安装  1676854774858  1676854813706  2、图纸天沟尺寸300\*200\*300，现场尺寸为170\*200\*170, 1676876189714  16768762225341676876251362 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2023年2月16日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、施工进展：**  1.镀锌钢板天沟安装  1676854960017 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2023年2月17日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、施工进展：**  1.镀锌钢板天沟安装  1676855019327  1676855050557 | | |