雨污贯通（二期）工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞 张超

跟踪时间：2019年6月2~19日

**跟 踪 日 志**

天气：晴 气温：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：雨污贯通（二期）工程 | | |
| 日期：2020-6-2~19 |  | 记录人： 祝红霞 张超 |
| **一：现场情况：**  雨污贯通（二期）工程于6月2日进行图纸会审，现场重新勘查原市政污水管网，设计院修改设计图纸，于6月18确定正式出设计图纸，施工单位可依据图纸微调施工。在这之间施工方主要是在做前期准备工作：砍伐树木，腾出施工场地，切割路面，开挖部分沟槽准备埋管；还有在全校范围内寻找雨污混流点，进行封堵，让雨水污水分流。 | | |