

华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年6月24日~2026年7月5日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    

	日期：2026年7月5日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：110kV变电站内新建一座110kV主变室以及一二次电缆通道、新建一座事故油池并对原有事故油池扩建，变电站内道路、绿化等配套设施，变电站内各电气室改造，屋顶防水等
2. 施工单位：武汉博安建设工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4. [bookmark: _GoBack]合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为¥2107000.00（人民币贰佰壹拾万柒仟元），其中暂列金¥165137.62（税前）（人民币壹拾陆万伍仟壹佰叁拾柒元陆角贰分（税前））。
5. 合同工期：90日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1. 人行道拆除
2. 水泥搅拌桩施工施工完工（6.28-7.2共计132根）

施工现场照片：
[image: IMG_20260627_155623031][image: IMG_20260627_155456594][image: IMG_20260627_155423838][image: IMG_20260627_155633113]
人行道拆除
[image: IMG_20260701_081616780][image: IMG_20260701_080937749][image: img_20260701_081548663][image: IMG_20260629_104025546][image: aea7ef859ebf49fd5962019893048fa8]
[image: e922a5a3fa6e348e70c5baa288fa664f]
水泥搅拌桩施工
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）[image: IMG_20260629_104851993][image: IMG_20260629_104820890]
[image: IMG_20260624_143402389][image: IMG_20260624_143347336][image: IMG_20260701_081224115][image: IMG_20260701_081038224]
发电机、桩机进场
四、其他：（若有）
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