水产楼-食科楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超

跟踪时间：2022年3月7日~2022年3月14日

**跟 踪 日 志**

天气：晴 气温：12-21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：水产楼-食科楼维修改造工程 | | |
| 日期：2022年3月14日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| **一：现场情况：**   1. **自习室隔墙砌筑加气块，过梁构造柱施工；** 2. **电梯前室墙体砌筑；** 3. **食科楼室内吊顶拆除；** 4. **食科楼卫生间布局变更拆除墙体；** 5. **食科楼室内旧风管拆除。**   **IMG_20220310_092559(1)IMG_20220310_092554(1)**  **IMG_20220314_085351172(1)**  **IMG_20220314_085411472(1)**  **IMG_20220310_093127(1)**  **IMG_20220314_085524321(1)**  **IMG_20220314_085629261(1)**  **IMG_20220314_085737745(1)**  **IMG_20220310_092701673(1)** | | |