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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年10月5日~2026年10月11日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年10月11日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6.合同工期：720天。
7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20261012001452_942_32]
1、 P3一层混凝土浇筑；
2、 P3二层支模架搭设；
3、 P2屋面梁钢筋绑扎；
4、 P2屋面叠合板吊装；
5、 配套楼筏板钢筋绑扎。
3、  现场抽检：
1、 P2屋面梁钢筋；
2、 配套楼筏板底筋；
3、 配套楼筏板马凳筋。
4、 现场记录
P3一层混凝土浇筑
[image: IMG_20261007_110724292][image: IMG_20261007_110905858]
P3二层支模架搭设
[bookmark: _GoBack][image: IMG_20261008_164643712]
P2屋面梁钢筋绑扎
[image: IMG_20261007_154959722][image: IMG_20261009_151440290]
P2屋面叠合板吊装
[image: IMG_20261011_164517829][image: IMG_20261011_164633607]
配套楼筏板钢筋绑扎
[image: IMG_20261007_154336039][image: IMG_20261007_154520307][image: IMG_20261007_154557812][image: IMG_20261009_152556912]
P3

P2屋面梁钢筋
[image: IMG_20261009_151508795][image: IMG_20261009_151520539]
配套楼筏板底筋
[image: IMG_20261009_152237804][image: IMG_20261009_152252350][image: IMG_20261009_152344496]
配套楼筏板马凳筋
[image: IMG_20261009_152202772][image: IMG_20261009_152207808][image: IMG_20261009_152215043][image: IMG_20261009_152454235][image: IMG_20261009_152527373]
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