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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年4月20日~2026年4月26日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年4月26日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6.合同工期：720天。
7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20260426232835_701_588]
1、 P2砖胎模砌筑粉刷；
2、 P3基础抗压静载实验；
3、 P2基础捡土平整，垫层浇筑；
4、 P2管沟砌筑；
5、 苎麻基地铺草皮；
6、 塔吊安装。
3、  现场抽检：
1、P2基础砖胎模抽检；
2、砖胎模砌筑砂浆；
4、P2基础垫层厚度抽检。
4、 现场记录
P2砖胎模砌筑粉刷
[image: IMG_20260421_142550725][image: IMG_20260422_143719106][image: IMG_20260422_143737987][image: IMG_20260426_154538093]
P3基础抗压静载实验
[image: IMG_20260421_142226250][image: IMG_20260424_135638165]
P2基槽捡底
[image: IMG_20260426_154625559][image: IMG_20260426_154832639]
P2管沟砌筑
[image: IMG_20260426_154735060]
苎麻基地弃土点铺草皮
[image: IMG_20260420_103234577][image: IMG_20260426_162121549]
塔吊安装
[image: IMG_20260423_142841260][image: IMG_20260424_135643502]
P2砖胎模
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垫层厚度抽检
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image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg
MhRUKS KELBENEEmEER =
BN e P . =

B [8]: 2026.04:26 EHiH 15:48 5
% 5:831°C ; S el e
MR ERAHIR RS P [ e A g e
SHE: 30.469892°N,114:343985:E “"‘ w3 M B o EMLED

B0 DWPCYKUT1LCB21




image10.jpeg
=2
=125

HEhRIWKZA
Ui

B i8: 2026.04.26 £8H 15:47

X S:B31°C e

S RRAALK - gl

2458 30.469832°N, 148439
1 - 7

e

BKED

g lﬂ?!&
\‘:E»} T3 s_z’ﬂb{axns

e




image11.jpeg
}

5 s ‘
ﬁ%&ﬂkﬁ)@n ﬁi%ﬁﬁﬁﬂiﬁ T SRR T R

&B}E?E}%¢m\iﬁ#§ﬁ g e
B 20260420355—1032 e e
RS PG C el 24 B 3 S SN
W B RRAS o N RS
T 30466181'N 114360507 ] o e i

i 3 S L1 Pl.lwuwkkswux

3,




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg
S BIKED
i CEDE

iy K2SHVTBNUE332P





image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg
‘$¢RHX%A§%%ﬁ%ﬁ“’
- BRiEFR S ity :

B 7iE: 2026.04.22 2= 14:37 48
4 X S:H14C

ﬂﬂ ;.‘—.i MFE,‘J%LUIZ f:é=|= 4
. AN CEDE

3 ET2XDLCA1LENLYN




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg
24
< x

’fq-w e ¥





