								

人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年4月27日~2026年5月3日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年5月3日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6.合同工期：720天。
7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20260503235232_796_588]
1、 P2筏板底防水卷材铺贴，混凝土保护层浇筑；
2、 P2管沟砖胎膜砌筑、粉刷。
3、  现场抽检：
1、 苎麻基地弃土点收方；
2、 钢筋进场记录；
3、 砖胎模高度抽检；
4、 [bookmark: _GoBack]防水卷材进场抽检。
4、 现场记录
P2筏板底卷材防水
[image: IMG_20260430_112421646][image: IMG_20260430_111140769][image: IMG_20260430_152601026]
P2管沟砖胎膜砌筑抹灰
[image: IMG_20260430_110145729][image: IMG_20260430_110150519]
苎麻基地弃土点收方
[image: IMG_20260429_163618442][image: IMG_20260429_163102116][image: IMG_20260429_173350][image: IMG_20260429_161131440]
钢筋进场
[image: IMG_20260430_105759321][image: IMG_20260430_105749401][image: IMG_20260430_105828621]
P2管沟砖胎模高度
[image: IMG_20260430_110248550][image: IMG_20260430_110309665]
P2防水卷材
[image: IMG_20260429_101402402][image: IMG_20260429_101432159][image: IMG_20260430_110603673][image: IMG_20260429_101312016]
[image: IMG_20260429_101351226][image: IMG_20260430_110744256]
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