								

人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年8月10日~2026年8月16日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年8月16日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6.合同工期：720天。
7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20260815230904_384_32]
1、 P3地下室外墙止水螺杆口防水处理；
2、 P3外墙导墙部分防水附加层；
3、 P3防水卷材施工；
4、 P2房心回填；
5、 配套楼挖边坡喷锚；
6、 配套楼抗浮锚杆桩施工。
3、  现场抽检：
1、 P3地下室外墙防水材料；
2、 P2脚手架基础厚度控制；
3、 配套楼护坡喷锚混凝土。
4、 现场记录
P3地下室外墙止水螺杆口防水处理
[image: IMG_20260810_080623237][image: img_20260810_080716860][image: IMG_20260812_082709051]
P3防水卷材施工
[image: IMG_20260814_084306864][image: IMG_20260814_084317820]
P3外墙导墙部分防水附加层
[bookmark: _GoBack][image: img_20260814_083904428]P2房心回填
[image: IMG_20260812_164127139][image: IMG_20260813_155625732][image: IMG_20260814_071848289][image: IMG_20260815_165732271]
配套楼边坡喷锚
[image: IMG_20260812_164309352][image: IMG_20260813_155257187]
配套楼抗浮锚杆桩施工
[image: IMG_20260814_182540237][image: IMG_20260815_163318543]
P3地下室外墙防水材料
[image: IMG_20260812_082939686][image: IMG_20260812_083419797][image: IMG_20260812_083428520]
P2脚手架基础厚度控制
[image: IMG_20260815_170416014][image: IMG_20260815_170428847][image: IMG_20260815_170447788][image: IMG_20260815_170500634]
配套楼护坡喷锚混凝土
[image: IMG_20260813_155502322]
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