								

人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年9月7日~2026年9月13日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年9月13日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6.合同工期：720天。
7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20260920232953_769_32]
1、 P3一层墙梁板支模板；
2、 预留门洞移位（变更）；
3、 P2二层支模架搭设；
4、 配套楼砖胎模粉刷；
5、 配套楼抗浮锚杆桩头防水处理。
3、  现场抽检：
1、 P3剪力墙钢筋抽检；
2、 P3梁钢筋抽检；
3、 P3预埋铁件抽检；
4、 配套楼桩头防水材料。
4、 现场记录
P3一层墙梁板支模板
[image: IMG_20260914_094301309][image: IMG_20260914_094305667][image: IMG_20260920_080814319]
预留门洞移位（变更）
[image: img_20260918_073559485][image: img_20260918_073649579]
P2二层支模架搭设
[image: IMG_20260914_080708998][image: IMG_20260918_145345752]
配套楼砖胎模粉刷
[image: IMG_20260914_080448981][image: IMG_20260918_144826551][image: IMG_20260918_144931185]
配套楼抗浮锚杆桩头防水
[bookmark: _GoBack][image: IMG_20260918_144628054][image: IMG_20260918_144849071][image: IMG_20260918_144901528][image: IMG_20260920_16004736 (7)]
P3剪力墙钢筋抽检
[image: img_20260916_074716860][image: img_20260916_075547495]
P3梁钢筋抽检
[image: img_20260920_081039104]
P3预埋铁件抽检
[image: img_20260920_080744635]
配套楼抗浮锚杆防水材料
[image: IMG_20260920_16004736 (2)][image: IMG_20260920_16004736 (3)][image: IMG_20260920_16004736 (4)][image: IMG_20260920_16004736 (5)]
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