								

人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年9月21日~2026年9月27日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年9月27日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6.合同工期：720天。
7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20260927220750_840_32]
1、 P3一层顶模板、剪力墙模板施工；.
2、 P3钢筋绑扎；
3、 P3预埋件制作安装；
4、 P2二层支模架搭设；
5、 配套楼砖胎模粉刷；
6、 配套楼筏板底卷材防水施工。
3、  现场抽检：
1、 P3剪力墙钢筋抽检；
2、 P3梁钢筋抽检；
3、 P3预埋铁件抽检；
4、 配套楼砖胎模；
5、 配套楼防水卷材。
4、 现场记录
P3一层墙顶支模板
[image: IMG_20260922_075320843][image: IMG_20260922_075200763][image: IMG_20260922_075449351]
P3一层钢筋绑扎
[bookmark: _GoBack][image: IMG_20260926_164406927][image: img_20260924_074313367]
P3钢梁连接板预埋
[image: img_20260924_074743688]
配套楼筏板底卷材防水施工
[image: IMG_20260926_163254106][image: IMG_20260926_163433012]
P3预埋件
[image: img_20260924_074436810][image: img_20260924_074122812][image: img_20260924_073617663]
配套楼砖胎模
[image: IMG_20260926_163521528][image: IMG_20260926_163536821][image: IMG_20260926_163558100]
配套楼防水卷材
[image: IMG_20260926_163822117][image: IMG_20260926_163956941][image: IMG_20260926_164028003]
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