								

人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年9月28日~2026年10月4日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年10月4日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6.合同工期：720天。
7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20261006060125_899_32]
1、 P3一层板钢筋绑扎；
2、 P3核心密闭区混凝土浇筑；
3、 P3一层板套管预埋；
4、 P3铁件预埋；
5、 P2屋面梁板模板搭设；
6、 配套楼筏板底卷材防水施工；
7、 配套楼防水保护层浇筑。
3、  现场抽检：
1、 P3一层马凳筋；
2、 P3剪力墙钢筋抽检；
3、 P3密闭区混凝土；
4、 P2二层柱钢筋；
5、 配套楼防水保护层混凝土。
4、 现场记录
P3一层板钢筋绑扎
[image: IMG_20260928_073242996]
P3核心密闭区混凝土浇筑
[image: f0570dcbf7e9db726add95b296d96f7e][image: IMG_20260930_085236439]
P3一层板套管预埋
[image: img_20261002_151326180]
P3铁件预埋
[image: img_20261004_153349903]
P2屋面梁板模板搭设
[bookmark: _GoBack][image: IMG_20260929_082457859][image: IMG_20260930_085129313]
配套楼筏板底卷材防水施工
[image: IMG_20260928_083831646][image: IMG_20260928_084022379]
配套楼防水保护层浇筑
[image: IMG_20260930_084653610][image: IMG_20260930_084656812]
P3一层板钢筋
[image: img_20261002_151406405][image: img_20261004_152931145][image: img_20260928_073407809]
P3剪力墙钢筋抽检
[image: img_20260928_073124247]
P3密闭区混凝土
[image: ][image: IMG_20260930_085720776]
P2二层柱钢筋
[image: IMG_20260928_084554837][image: IMG_20260928_084614548]
配套楼防水保护层混凝土
[image: 微信图片_20260928200124_602_314]
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