

华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年5月11日~2026年5月17日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    

	日期：2026年5月17日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） ，包括但不限于：农业大学博园8栋宿舍卫生间改造工程，包括加建卫生间、原始结构加固、装修拆改、外墙翻新、室内电气、给排水、消防工程、暖通工程、弱电工程及室外给排水工程等
2. 施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4.合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 4112674.18（人民币肆佰壹拾壹万贰仟陆佰柒拾肆元壹角捌分），其中暂列金¥ 0（人民币零元 ）。
5.合同工程：120日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1.1- 5层窗台板浇筑完，1-4层反坎模板制作安装，混凝土浇筑完，1-4层卫生间砌筑完成，4-5层宿舍内腻子完；宿舍入户门1-5层门洞植筋砌筑完
2、 西边外墙打磨，走打外墙第一遍找平腻子施工；
3、 [bookmark: _GoBack]1-2层宿舍电线穿管施工



施工现场照片：
[image: img_20260511_101111766]
窗台混凝土
[image: img_20260511_102015417]
卫生间反坎[image: img_20260511_101608196]入户门门洞植筋
[image: img_20260511_101313636]
入户门门洞砌筑
[image: img_20260511_102724350]
卫生间隔墙砌筑（1-4层完）
[image: IMG_20260511_104254390][image: ][image: img_20260512_143332486]
[image: img_20260511_100010470][image: IMG_20260513_114043566]
管道支架安装
[image: img_20260514_161343623]

消防箱开洞[image: img_20260515_102349229]
消防箱
[image: img_20260511_105445982]
西边外墙打磨
[image: img_20260515_102655217]
腻子施工[image: img_20260514_160950614][image: img_20260514_160752302]
材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）[image: img_20260511_095637023]
[image: img_20260512_142720356][image: img_20260513_113502025][image: img_20260514_160849519]
四、其他：（若有）
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