

华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年6月15日~2026年6月21日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    

	日期：2026年6月21日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） ，包括但不限于：农业大学博园8栋宿舍卫生间改造工程，包括加建卫生间、原始结构加固、装修拆改、外墙翻新、室内电气、给排水、消防工程、暖通工程、弱电工程及室外给排水工程等
2. 施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4.合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 4112674.18（人民币肆佰壹拾壹万贰仟陆佰柒拾肆元壹角捌分），其中暂列金¥ 0（人民币零元 ）。
5.合同工程：120日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、1-5层新建卫生间墙面耐水腻子 、宿舍腻子施工，腻子打磨
2、1-5层铝合金门窗、窗扇、门扇框及玻璃安装
4、1-5层洗手台盆安装，灯具安装
5、1-5轴宿舍开槽、埋管、穿线、铲墙皮



施工现场照片：
[image: IMG_20260617_162447230][image: IMG_20260617_162505014][image: IMG_20260618_112620760][image: IMG_20260618_112728891][image: IMG_20260617_162908750][image: IMG_20260617_163008258][image: IMG_20260617_161349263][image: IMG_20260618_113328490]
1-5层腻子、打磨
[image: img_20260615_161505251][image: img_20260615_162320600][image: IMG_20260615_164028605]
洗手台盆骨架
[image: img_20260615_165419245]
门窗密封胶
[image: img_20260615_162007012][image: img_20260615_162105018]
玻璃、窗扇安装
[image: IMG_20260615_164602827][image: IMG_20260615_165015112][image: img_20260615_164807656]
宿舍灯具安装
[image: IMG_20260617_162324630][image: IMG_20260617_162328066]
[image: IMG_20260618_113530205][image: IMG_20260618_113549179][image: img_20260615_163938040]
1-5轴宿舍开槽、埋管、穿线、铲墙皮
3、 [bookmark: _GoBack]材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: img_20260618_111652604][image: img_20260618_112028295][image: img_20260618_111813035]
[image: img_20260615_163730721]


四、其他：（若有）
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