

华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年6月29日~2026年7月5日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    

	日期：2026年7月5日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. [bookmark: _GoBack]施工内容：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） ，包括但不限于：农业大学博园8栋宿舍卫生间改造工程，包括加建卫生间、原始结构加固、装修拆改、外墙翻新、室内电气、给排水、消防工程、暖通工程、弱电工程及室外给排水工程等
2. 施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4.合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 4112674.18（人民币肆佰壹拾壹万贰仟陆佰柒拾肆元壹角捌分），其中暂列金¥ 0（人民币零元 ）。
5.合同工程：120日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、1-5层环氧树脂平涂楼地面、踢脚线涂刷
2、1-5层5-7轴卫生间隔断安装
3、 1-5层花洒、洗手盆安装
4、 室外官网、检查井砌筑、排水沟砖砌

施工图片：
[image: IMG_20260701_170843864][image: IMG_20260701_170956547]
地面清扫打磨                    底涂
[image: IMG_20260701_170851209][image: IMG_20260703_162320753]
中涂加细砂                      中涂打磨
[image: IMG_20260703_160955283][image: IMG_20260703_161228284]
面涂第一遍                                            面涂完成
[image: IMG_20260701_165603613][image: IMG_20260701_165525407]
1-7轴卫生间、走道电线安装

[image: IMG_20260701_165043208][image: IMG_20260701_165537624]
室内外踢脚线涂刷
[image: img_20260701_170445818]
5-7轴卫生间隔断
[image: img_20260629_095539924]
洁具安装
[image: IMG_20260629_095547808]


[image: IMG_20260629_094349782][image: IMG_20260629_094630421]
[image: img_20260629_094554360][image: img_20260629_094513354]
室外排水沟砌筑
[image: IMG_20260629_094619367][image: IMG_20260629_094303737][image: IMG_20260629_094249974][image: IMG_20260629_094848990][image: img_20260629_095152049]
室外管道、阀门安装、检查井砌筑
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: img_20260703_161902450][image: img_20260703_161928148]


四、其他：（若有）
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