

华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年7月6日~2026年7月12日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    

	日期：2026年7月12日
	星期日
	记录人：位艳

	[bookmark: _GoBack]一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） ，包括但不限于：农业大学博园8栋宿舍卫生间改造工程，包括加建卫生间、原始结构加固、装修拆改、外墙翻新、室内电气、给排水、消防工程、暖通工程、弱电工程及室外给排水工程等
2. 施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4.合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 4112674.18（人民币肆佰壹拾壹万贰仟陆佰柒拾肆元壹角捌分），其中暂列金¥ 0（人民币零元 ）。
5.合同工程：120日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、 踢脚线涂刷，工程完工收尾，宿舍保洁
2、 消防设备、弱电设备安装
施工图片：

[image: img_20260706_084341982][image: IMG_20260706_083329050][image: IMG_20260706_083357179][image: IMG_20260708_163407221][image: IMG_20260708_163057651][image: img_20260708_163351260][image: img_20260708_163202603][image: img_20260710_101034242][image: IMG_20260710_102528674]材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）



四、其他：（若有）
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