华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第七十九期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年8月10日-2026年8月16日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

食堂后厨墙地面贴砖正在施工，食堂后厨水沟正在施工，大厅墙面碳晶板正在施工，食堂吊顶正在施工，室外绿化及铺装施工。
本周工作情况：
对现场进行抽查；（对后厨售卖间台面测量、后厨墙面贴砖测量、格栅吊顶材料测量、室外台阶测量、食堂大厅吊顶测量、窗台石测量、室外栏板测量、树池测量、不锈钢板测量、超市屋顶造型测量、广场砖测量、垫层测量等）；
了解现场材料进场情况；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

工程已延期；

影像资料
项目进度图
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与橘园之间的施工完成
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   垫层施工及测量
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   广场砖施工及测量
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  超市屋顶造型施工及测量
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  不锈钢板测量
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  树池施工及测量
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  室外栏板施工及测量
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  窗台石施工及测量
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  食堂大厅吊顶施工及测量
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  地下室环氧地坪施工
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  室外台阶施工及测量
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  格栅造型材料进场及测量
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  格栅吊顶材料进场及测量
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  后厨墙面贴砖施工及测量
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  后厨售卖间台面施工及测量
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扶梯施工
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风管式电子净化器（品牌：固艾特）
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排油烟安装
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保温材料（品牌：赢胜）
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消火栓水带安装（品牌：吉威）
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消防支管测量
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