华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第八十六期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年9月28日-2026年10月4日

工程概况：

1、总用地面积16246.51  m2，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

食堂燃气、排油烟正在施工，食堂其他收尾工作。
本周工作情况：
对现场进行抽查；（对电梯套测量、铝单板测量、售卖窗口钢化玻璃测量、室外燃气管道测量、墙面装饰板测量、铝板包柱测量、不锈钢盖板测量、室外栏杆测量等）；
了解现场材料进场情况；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

工程已延期。

影像资料
项目进度图
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   地下室消防拆除，现场收房
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  电梯套施工及测量
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  铝单板吊顶施工及测量
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  售卖窗口钢化玻璃施工及测量
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  室外燃气管道施工及测量
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   墙面装饰板施工及测量
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  铝板包柱施工及测量
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  不锈钢盖板施工及测量
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  护窗栏杆施工
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  室外变更收房
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  室外栏杆施工及测量
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  插座安装(材料品牌西门子)
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  消防传感器
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