华中农业大学新能源充电桩改造工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第一期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2026年8月20日-8月23日



1、 工程概况：
1、华中农业大学新能源充电桩改造工程。
2、施工单位：湖北省电力装备有限公司
3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4、合同金额： 4696947.61元，其中暂估价220000.00元。
5、该项目招标控制价：4945770元，承包人报价浮动率应为[1－（4696947.61-220000.00）／（4945770-220000）]×100%=5.27%
6、材料价格采用2026年8月《武汉建设工程价格信息》








2、 工程进展情况：
1、 [bookmark: _GoBack]各点通道开挖施工；
3、 本周工作情况：
1、 现场勘察测量(测量)；
2、 梳理招标文件、投标文件品牌；
3、 罗列装饰跟踪要点等。






4、 影像资料
 体育场箱变处土方测量
[image: 9a9cb98128d81bdba35ca54019ec001d] [image: fc623f10bccf11fd454be9e599af2af2]
体育场箱变处砼垫层测量
[image: 1627e67e43d76791a3c9213676a69a04]
体育场箱变处路面破除测量
[image: 85d516f0084d184b9ee0dd90399b5565] [image: a0cccb649506145a17054a20ca3b560f]
机械开挖施工
[image: fb8e91b36b9e94a1686493e13bd94228]  [image: d25bf1a802cef1cd7f1671120efc4fac]
樱花大道箱变处砌筑电缆井测量
[image: 08ca03b2ae370500d255795c320fb43f]  [image: efeb65d58404b6ddf58f497a582f4596] 
  
[image: f97d719b31e67c66f0d0a5590565a12d]

樱花大道箱变处电缆井砌筑及抹灰施工
[image: f52ef120198de5c5e78723715cfffaab] [image: 7beb52faa7a615f1e27365aef3621101]
樱花大道箱变处土方测量
[image: 198371985d563e9ec9051f6c35c82d75] [image: d25bf1a802cef1cd7f1671120efc4fac]
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