华中农业大学新能源充电桩改造工程

项 目 跟 踪 审 计 周 报

第二期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年8月24日-8月30日

- 工程概况：

- 1、华中农业大学新能源充电桩改造工程。

- 2、施工单位：湖北省电力装备有限公司

- 3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司

- 4、合同金额： 4696947.61元，其中暂估价220000.00元。

- 5、该项目招标控制价：4945770元，承包人报价浮动率应为[1－（4696947.61-220000.00）／（4945770-220000）]×100%=5.27%

- 6、材料价格采用2026年8月《武汉建设工程价格信息》

- 工程进展情况：

- 各点通道开挖施工、砌筑井施工及管道敷设；

- 本周工作情况：

- 现场勘察测量(测量)；

- 梳理招标文件、投标文件品牌；

- 罗列装饰跟踪要点等。

- 影像资料

- 青年人才楼管道厚度测量

- 青年人才楼土方测量

- 青年人才楼管道敷设

- 青年人才楼砌筑井土方测量

- 青年人才楼砌筑井抹灰测量

- 青年人才楼回填砂厚度测量

- 青年人才楼2个井拆除重建（原砖利旧）

- 青年人才楼重新挖土方，通道扩宽测量

- 人文楼停车场土方测量

- 人文楼停车场回填砂厚度测量

- 人文楼停车场管道厚度测量

- 樱花大道