华中农业大学新能源充电桩改造工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第四期
 



跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司
日   期 ： 2026年9月7日-9月13日



1、 工程概况：
1、华中农业大学新能源充电桩改造工程。
2、施工单位：湖北省电力装备有限公司
3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4、合同金额： 4696947.61元，其中暂估价220000.00元。
5、该项目招标控制价：4945770元，承包人报价浮动率应为[1－（4696947.61-220000.00）／（4945770-220000）]×100%=5.27%
6、材料价格采用2026年8月《武汉建设工程价格信息》








2、 工程进展情况：
1、 各点通道开挖回填施工、砌筑井及基础施工及管道敷设；
3、 本周工作情况：
1、 现场勘察测量(测量)；
2、 梳理招标文件、投标文件品牌；
3、 罗列装饰跟踪要点等。
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青年人才楼主电缆井处挖土方测量
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青年人才楼电缆砖砌通道测量
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