华中农业大学大动物房迁建项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2024年11月18日~2024年11月24日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学大动物房迁建项目 | | |
| 日期：2024年11月24日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学大动物房迁建项目 ，工程类型为新建工程类。主要建设内容总用地面积3983.7㎡，总建筑面积1148.6㎡包括大动物房、草料库、污水处理间等单体建筑以及围墙、挡墙、道路、管线、绿化等配套设施。 2. 施工单位：天津市建城建设工程有限公司   监理单位：中鸿亿博集团有限公司   1. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 3372000（人民币叁佰叁拾柒万贰仟元整），其中暂列金¥120000（人民币壹拾贰万元整） 2. 合同工程：90日历天 3. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 4. 粪便堆积场墙面抹灰，屋面彩钢板安装，W C电气配管安装； 5. 2号楼墙体砌筑； 6. 干草、仓库屋面混凝土浇筑完，屋面模板拆除； 7. 值班班、办公室屋面钢筋制作安装  施工照片： IMG_20241118_124010093IMG_20241119_125123505 粪便堆积场墙面抹灰，屋面彩钢板安装  IMG_20241119_125042364IMG_20241119_125045035  W C电气配管安装  IMG_20241118_124439602IMG_20241118_124447833IMG_20241118_124300713IMG_20241118_124354096IMG_20241119_125321086IMG_20241119_125347846IMG_20241119_1252078112号楼墙体砌筑  IMG_20241118_124722848IMG_20241118_124725046 干草、仓库屋面混凝土浇筑完，屋面模板拆除  **IMG_20241118_125008767**IMG_20241119_125758340  值班班、办公室屋面钢筋制作安装   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**  **IMG_20241118_125715371IMG_20241118_125725674**  1. **其他：（若有）** | | |