华中农业大学大动物房迁建项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2024年11月25日~2024年12月1日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学大动物房迁建项目 | | |
| 日期：2024年12月1日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学大动物房迁建项目 ，工程类型为新建工程类。主要建设内容总用地面积3983.7㎡，总建筑面积1148.6㎡包括大动物房、草料库、污水处理间等单体建筑以及围墙、挡墙、道路、管线、绿化等配套设施。 2. 施工单位：天津市建城建设工程有限公司   监理单位：中鸿亿博集团有限公司   1. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 3372000（人民币叁佰叁拾柒万贰仟元整），其中暂列金¥120000（人民币壹拾贰万元整） 2. 合同工程：90日历天 3. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 4. 1号楼、2号楼墙体砌筑，窗台板混凝土安装外墙柱墙接触部分挂钢丝网；钢结构进场刷漆 5. 粪便堆积场排水管预埋 6. 干草、仓库屋面混凝土浇筑完，屋面模板拆除； 7. 值班室、办公室屋墙体砌筑  施工照片： IMG_20241128_082348198IMG_20241128_082312450  IMG_20241128_082556128IMG_20241201_152217977IMG_20241201_152221011  1号楼墙体砌筑  img_20241129_125553623img_20241129_125452619IMG_20241129_125059989IMG_20241129_125604969IMG_20241128_082955009  1#2#钢结构油漆  IMG_20241128_082948164IMG_20241129_124141451IMG_20241129_124146539IMG_20241201_152528875IMG_20241201_152509445  2号楼外墙挂网、窗台混凝土  IMG_20241128_083152455IMG_20241128_083215134  办公室墙体砌筑安装，干草及仓库模板拆除  IMG_20241129_124243213IMG_20241129_124233085  WC、粪便堆积场排水管安装   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**  **IMG_20241201_152413748 IMG_20241201_151900162****IMG_20241201_151809437IMG_20241201_151643632** 屋面檩条及斜拉   1. **其他：（若有）** | | |