华中农业大学大动物房迁建项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2024年12月16日~2024年12月22日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学大动物房迁建项目 | | |
| 日期：2024年12月22日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学大动物房迁建项目 ，工程类型为新建工程类。主要建设内容总用地面积3983.7㎡，总建筑面积1148.6㎡包括大动物房、草料库、污水处理间等单体建筑以及围墙、挡墙、道路、管线、绿化等配套设施。 2. 施工单位：天津市建城建设工程有限公司   监理单位：中鸿亿博集团有限公司   1. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 3372000（人民币叁佰叁拾柒万贰仟元整），其中暂列金¥120000（人民币壹拾贰万元整） 2. 合同工程：90日历天 3. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**   1、1号楼、2号楼外墙防水，外墙挂网抗裂砂浆，室内贴砖，地面排水沟挖土；1号楼室内地坪混凝土垫层基础。通风管道安装、管线预埋  2、干草仓库外墙抹灰，办公值班室外墙抗裂砂浆  3、WC外墙挂网抗裂，粪便堆积防水，WC地坪垫层，排水管安装 施工照片： IMG_20241217_083612416IMG_20241217_083629551IMG_20241221_100348764IMG_20241220_083033755IMG_20241217_084045457IMG_20241217_084016814IMG_20241217_084002121IMG_20241221_101909827IMG_20241217_084431006IMG_20241217_084417918IMG_20241217_084359477IMG_20241217_084247093IMG_20241218_083525738IMG_20241218_083501016IMG_20241218_083534970IMG_20241217_084223167IMG_20241217_084441372IMG_20241218_083028143IMG_20241221_100406943IMG_20241221_100501546IMG_20241218_083112714IMG_20241218_083216484IMG_20241220_083641648IMG_20241217_084534646IMG_20241217_084549314IMG_20241217_084640859IMG_20241217_084619919IMG_20241218_082923909IMG_20241218_082901315IMG_20241218_082942449IMG_20241218_082917690IMG_20241220_082908889IMG_20241220_082900010IMG_20241220_082839838IMG_20241220_082811626  WC外墙挂网抗裂，粪便堆积防水，WC地坪垫层，排水管安装   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**  **IMG_20241218_083229106**  1. **其他：（若有）** | | |