华中农业大学大动物房迁建项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2024年12月2日~2024年12月8日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学大动物房迁建项目 | | |
| 日期：2024年12月8日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学大动物房迁建项目 ，工程类型为新建工程类。主要建设内容总用地面积3983.7㎡，总建筑面积1148.6㎡包括大动物房、草料库、污水处理间等单体建筑以及围墙、挡墙、道路、管线、绿化等配套设施。 2. 施工单位：天津市建城建设工程有限公司   监理单位：中鸿亿博集团有限公司   1. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 3372000（人民币叁佰叁拾柒万贰仟元整），其中暂列金¥120000（人民币壹拾贰万元整） 2. 合同工程：90日历天 3. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 4. 1号楼、2号楼内外墙体砌筑，挂网抹灰，钢结构安装；2号楼屋面陶粒轻骨料干铺，安装管线预埋 5. 干草、仓库屋面模板、脚手架拆除；  施工照片： IMG_20241202_154403851IMG_20241204_090059125IMG_20241209_123230951IMG_20241209_123253678IMG_20241202_1548246631、2号楼内外墙砌筑，抹灰IMG_20241202_154506944IMG_20241204_084826382IMG_20241204_085446308IMG_20241202_155036714 IMG_20241206_131152621 IMG_20241206_131115413 1、2号楼钢结构安装IMG_20241206_125833559IMG_20241206_130452562IMG_20241206_130225310IMG_20241206_130327584 屋面陶粒轻骨料干铺IMG_20241206_131502037IMG_20241206_1315150122号楼线管预埋IMG_20241202_155937723   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **IMG_20241206_125509316**  1. **其他：（若有）** | | |