华中农业大学大动物房迁建项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2024年12月23日~2024年12月29日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学大动物房迁建项目 | | |
| 日期：2024年12月22日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学大动物房迁建项目 ，工程类型为新建工程类。主要建设内容总用地面积3983.7㎡，总建筑面积1148.6㎡包括大动物房、草料库、污水处理间等单体建筑以及围墙、挡墙、道路、管线、绿化等配套设施。 2. 施工单位：天津市建城建设工程有限公司   监理单位：中鸿亿博集团有限公司   1. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 3372000（人民币叁佰叁拾柒万贰仟元整），其中暂列金¥120000（人民币壹拾贰万元整） 2. 合同工程：90日历天 3. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**   1、1号楼.2号楼屋面防水保温施工，屋面钢构屋面保温棉安装，钢制门框门框安装；2号楼地面混凝土垫层地坪   1. 干草仓库地面碎石层及混凝土垫层 2. 办公室、值班室外墙抗裂砂浆  施工照片： IMG_20241224_142248491IMG_20241224_142218514IMG_20241224_142155476IMG_20241224_142327419IMG_20241224_142414964IMG_20241224_142602223IMG_20241224_142405743img_20241224_143049443微信图片_202412311244012微信图片_202412311244001IMG_20241226_162226689IMG_20241226_162224134微信图片_202412311244011IMG_20241226_162645858IMG_20241226_162404326IMG_20241226_162715207IMG_20241226_161633846IMG_20241226_162411174IMG_20241226_161400036IMG_20241226_161419597IMG_20241226_163900270IMG_20241226_163650435IMG_20241226_163639925IMG_20241224_143459702IMG_20241224_143506136   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **IMG_20241224_143349528** **IMG_20241224_141826125IMG_20241224_141830386****IMG_20241226_162031469IMG_20241226_162004560IMG_20241226_161956136IMG_20241226_161822275IMG_20241226_162041852**  1. **其他：（若有）**   **微信图片_20241231142710微信图片_20241231142614** | | |