跟踪审计日志

（2021年7月）

工程名称：华中农业大学电力供配系统升级改造工程（设备采购及安装敷设部分）

学校管理部门：华中农业大学校园建设与安全保卫部

施工单位： 盛隆电气集团电力工程有限公司

设计单位：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

跟踪咨询单位：中正信咨询集团有限公司

编制人： 叶志伟

审核人： 詹卫军

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学电力供配系统升级改造工程（设备采购及安装敷设部分） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2021年7月12日 |
| 记录人 | 詹卫军 叶志伟 郭婧 |
| - 1、电缆沟土方开挖 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学电力供配系统升级改造工程（设备采购及安装敷设部分） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2021年7月13日 |
| 记录人 | 詹卫军 叶志伟 郭婧 |
| 电缆沟土方开挖 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学电力供配系统升级改造工程（设备采购及安装敷设部分） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2021年7月16日 |
| 记录人 | 詹卫军 叶志伟 郭婧 |
| - 电缆沟砌砖： - 2、电缆沟土方开挖 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学电力供配系统升级改造工程（设备采购及安装敷设部分） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2021年7月19日 |
| 记录人 | 詹卫军 叶志伟 郭婧 |
| 1、电缆沟砌砖 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学电力供配系统升级改造工程（设备采购及安装敷设部分） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2021年7月22日 |
| 记录人 | 詹卫军 叶志伟 郭婧 |
| - 电缆沟砌砖 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学电力供配系统升级改造工程（设备采购及安装敷设部分） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2021年7月23日 |
| 记录人 | 詹卫军 叶志伟 郭婧 |
| - 1、电缆沟内抹灰 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学电力供配系统升级改造工程（设备采购及安装敷设部分） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2021年7月27日 |
| 记录人 | 詹卫军 叶志伟 郭婧 |
| - 1、电缆沟垫层浇筑 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学电力供配系统升级改造工程（设备采购及安装敷设部分） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2021年7月30日 |
| 记录人 | 詹卫军 叶志伟 郭婧 |
| - 电缆沟砌砖 2、配电房北边增加电缆沟土方开挖 |  |